El framework SCRUM
Luis Manuel Soler Fernández, 1º DAW

---
¿Qué es SCRUM?
“Doing half of something is, essentially, doing nothing.” – Jeff Sutherland

---
¿Qué es SCRUM?
Mucho más ágil tener las características fundamentales listas que depender de planear meticulosamente.

---
¿Qué es SCRUM?
El Scrum se lleva a cabo por un Scrum Team

---
Características de SCRUM
- Colaboración
- Auto organización
- Priorización
- Flexibilidad, se adapta a los proyectos
- Orientado a funcionalidades

---
¿Qué es un sprint? ¿Cuánto dura?
O sobre cómo tienes más o menos un máximo de un mes para entregar una funcionalidad completa.

---
¿Qué es el Product Backlog?
Es una lista de todas las funcionalidades que necesita el proyecto.
Pertenece al Product Owner. El Scrum Master, el equipo de Scrum y los stakeholders contribuirán a que sea una lista completa.

---
¿Qué es el Sprint backlog?
Los requerimientos del producto que hay que completar durante el sprint.
Yo, como usuario quiero...

---
¿Qué es un Daily Scrum meeting?
- Ayer hice…
- He encontrado estos
  obstáculos…
- Hoy planeo hacer...

---
¿Cuántas personas componen un equipo?
De entre 3 a 9 miembros del equipo de desarrollo más Scrum Master y Product Owner.

---
¿Quién es el Product Owner?
- No es el dueño del proyecto.
- Es el puente entre los desarrolladores y el cliente interno.
- Asigna prioridades.

---
¿Quién es el Scrum Master?
- No es un jefe.
- Es un experto en Scrum.
- Ayuda a todos a entender la teoría, práctica, reglas y valores de Scrum.

---
¿Qué es el Sprint review?
- El equipo evalúa los resultados del sprint con los Stakeholders.
- Hay que adaptarse a las condiciones presentes del negocio, problemas, nuevos requerimientos...

---
¿Qué es el Sprint retrospective?
- El equipo analiza cómo ha ido el ciclo de Sprint y qué cambios hacer.
- ¿Qué ha ido bien?
- ¿Qué ha ido mal?
- ¿Qué hemos aprendido?
- ¿Cómo deberíamos adaptarnos?

---
Sprint review y Sprint retrospective
- Sprint review
- Inspeccionar y adaptar el producto
- Sprint retrospective
- Inspeccionar y adaptar el proceso

---
¿Qué es el Sprint planning meeting?
El equipo se reúne para determinar en qué ítems del backlog se trabajará en el siguiente sprint.